| ADOPTION-STANDARD & PLAYBOOK Adoption-Rampe, Diagnose & Pflichtmaßnahmen · E2E AI Lifecycle Process · Phase 2–4 | VERANTWORTLICH AI Solution Owner |
| --- | --- |

Grundsatz: Adoption ist Bringschuld des AI Solution Owners mit Ablaufdatum, kein Kulturmysterium. Während der Rampe (Q1–Q3 nach Go-Live) sind Adoption-Maßnahmen Pflicht und ROI-Nachsicht gilt; ab Q4 zählt ausschließlich das Ergebnis. Alle Adoption-Kennzahlen stammen aus dem Minimal-Telemetrie-Standard (E1, E2, E4); alle Schwellen sind mit dem Value One-Pager und dem Kill-Trigger verzahnt.

1 Die Adoption-Rampe — verbindlicher Zielpfad ab Go-Live – Basis der Ampel in Abschnitt 1 des One-Pagers

| Zeitraum | Erwartung | Konsequenz bei Verfehlung |
| --- | --- | --- |
| Quartal 1–2 | Adoption-Quote ≥ 30 % des Zielwerts, steigender Trend; keine ROI-Pflicht | Gelb: AI Solution Owner legt Maßnahmenplan lt. Playbook (Abschnitt 4) vor |
| Quartal 3 | Adoption-Quote ≥ 60 % des Zielwerts; ROI-Quote ≥ 0,5 | Gelb: Pflicht-Review mit CoE AI, Diagnose lt. Abschnitt 2 |
| ab Quartal 4 | Adoption-Quote = Zielwert lt. Business Case; ROI-Quote ≥ 1,0 | Rot: zählt für den Kill-Trigger (zwei rote Quartale in Folge → Kill-Antrag) |

Zielwert-Definition: Adoption-Quote = Ø WAU im Quartal ÷ berechtigte Nutzer. Berechtigte Nutzer sind alle Personen mit der Prozessrolle, für die die Lösung gebaut wurde – nicht die zugewiesenen Lizenzen. Der Wert wird im Business Case festgelegt und eingefroren.

2 Diagnose-Matrix: Adoption- oder Produkt-Problem? — WAU × Annahmequote – zwei Ursachen, zwei Verantwortliche

|  | Annahmequote hoch (≥ 70 %) | Annahmequote niedrig (< 50 %) |
| --- | --- | --- |
| WAU hoch | Gesund. Nächster Schritt: Scaling-Prüfung lt. Registry- & Scaling-Standard. | Produkt-Problem: Nutzer müssen, aber der Output taugt nicht. → Schwelle S4: Qualitäts-/Drift-Analyse. Verantwortlich: Product Owner. |
| WAU niedrig | Adoption-Problem: Wer die Lösung nutzt, profitiert – sie erreicht nur zu wenige. → Playbook-Maßnahmen (Abschnitt 4). Verantwortlich: AI Solution Owner. | Fundamentalproblem: Kill-Kandidat. Remediation nur mit belastbarer Ursachenhypothese – „mehr Schulung“ ist keine. |

Dritte Dimension – Nutzungstiefe: Vorgänge pro aktivem Nutzer und Woche. Viele Sitzungen (E1) bei wenigen Vorgängen (E2) = Login-Tourismus, typisch nach Schulungswellen – zählt nicht als Adoption. Die Ampel in Abschnitt 1 des One-Pagers bewertet immer WAU, Nutzungstiefe und Annahmequote gemeinsam.

3 Anti-Gaming-Regeln — die Adoption-Quote hat einen manipulierbaren Nenner – diese Regeln schützen ihn

| Regel | Verbindliche Ausgestaltung |
| --- | --- |
| 1 · Nenner eingefroren | Die Menge der berechtigten Nutzer wird im Business Case definiert und darf nur per Beschluss des AI Portfolio Boards geändert werden. Ein schrumpfender Nutzerkreis zur Quotenrettung ist damit ausgeschlossen. |
| 2 · Gleitender Durchschnitt | Alle Adoption-Kennzahlen sind Quartalsdurchschnitte, keine Stichtagswerte. Schulungs-Spikes in der letzten Woche vor dem Value Review wirken nicht. |
| 3 · Keine Nutzungs-Incentives | Nutzung per se wird weder belohnt noch in Zielvereinbarungen geschrieben (erzeugt Vorgangs-Inflation ohne Wert). Systemischer Schutz: V1-Wert entsteht nur multipliziert mit der Annahmequote – sinnlose Vorgänge drücken sie. |
| 4 · Datenschutz-Grenze | Telemetrie darf nie zur individuellen Ansprache von Nicht-Nutzern verwendet werden (Zweckbindung lt. Telemetrie-Standard, Abschnitt 2). Adoption-Maßnahmen arbeiten ausschließlich auf Team-/Bereichsebene (k ≥ 5). Verletzung gefährdet die Rahmenvereinbarung mit dem IT-Ausschuss und damit das gesamte Messsystem. |

4 Playbook: Pflichtmaßnahmen je Phase — Erfüllung wird im Value Review abgefragt – kein Maßnahmen-Buffet

| Phase | Pflichtmaßnahmen |
| --- | --- |
| Vor Go-Live (Phase 2) | Prozessverankerung: Der KI-Schritt wird Teil des dokumentierten Standardprozesses, nicht ein freiwilliges Parallelangebot – der wirksamste einzelne Adoption-Hebel. · Champions benannt: ca. 1 je 20 berechtigte Nutzer, aus dem Fachbereich. · Erwartungsmanagement: Kommunikation benennt Können und Grenzen der Lösung; überzogene Ankündigungen erzeugen die Enttäuschung, die später als „Akzeptanzproblem“ fehldiagnostiziert wird. |
| Quartal 1 | Onboarding in Wellen statt Big Bang. · Wöchentliche Champions-Feedbackschleife mit dokumentiertem Friction-Log (wo bricht der Arbeitsfluss?). · Quick Wins intern sichtbar machen: konkrete Vorgänge mit echter Zeitersparnis, keine Marketingprosa. |
| Quartal 2–3 | Friction-Log-Punkte fließen als priorisierte Changes ans Run-Team (Wartungskosten erscheinen im TCO – Adoption-Investment muss sich gegen den Wert rechnen). · Team-Ebenen-Analyse: Bereiche mit niedriger Nutzung erhalten Prozess-Reviews, keine Einzelgespräche (Regel 4, Abschnitt 3). |
| Bei Schwelle S3 (WAU-Rückgang > 30 %) | Strukturiertes Adoption-Review entlang der fünf Ursachenkategorien in Abschnitt 5. Ergebnis: Maßnahmenplan mit genau einer Hauptursachen-Hypothese vor dem nächsten Value Review – „wir machen von allem mehr“ ist kein Plan. |

5 Adoption-Review: die fünf Ursachenkategorien — Pflichtstruktur der Analyse bei S3 und in jedem Remediation-Plan

| Kategorie | Leitfrage | Typische Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| 1 Awareness | Kennen die berechtigten Nutzer die Lösung und ihren Einsatzort im Prozess? | gezielte Kommunikation über Führungskräfte und Champions |
| 2 Können | Beherrschen sie die Bedienung im eigenen Arbeitskontext? | anwendungsfallbezogenes Training statt Feature-Schulung |
| 3 Wollen | Vertrauen sie den Ergebnissen? Bestehen Rationalisierungsängste? | Transparenz über Zweckbindung (keine Leistungskontrolle), Erfolgsbeispiele aus dem eigenen Team |
| 4 Prozesspassung | Liegt die Lösung im Arbeitsfluss oder erfordert sie Systemwechsel und Doppelerfassung? | Integration in führendes System (Friction-Log → Change) |
| 5 Produktqualität | Ist der Output gut genug? (Annahmequote prüfen) | Übergabe an S4 / Product Owner – kein Adoption-, sondern Produkt-Problem |

6 Verzahnung mit dem Kill-Trigger — das Ende der Geduld ist Teil des Designs

| Situation | Regel |
| --- | --- |
| Rampe (Q1–Q3) | Verfehlte Adoption-Ziele erzeugen Gelb mit Maßnahmenpflicht lt. Playbook. Die Kultur bekommt drei Quartale mit Pflichtprogramm und Budget. |
| Ab Q4 | Keine Adoption-Ausrede mehr: Es zählt die ROI-Quote. Zwei rote Quartale in Folge lösen den automatischen Kill-Antrag aus (Value One-Pager, Abschnitt 5). |
| Remediation-Plan | Muss auf der Diagnose-Matrix (Abschnitt 2) aufsetzen und genau eine Hauptursache benennen. Ein Plan, der nur „weitere Schulungen“ enthält, erfüllt die Anforderung an den schriftlichen Remediation-Plan nicht. |

Klartext: „Cultural Change braucht Zeit“ ist wahr – und zugleich die beliebteste Ausrede für Zombie-Projekte. Dieser Standard gibt der Kultur eine definierte, finanzierte Rampe. Danach entscheidet die Mathematik.

Änderungsstand: Dieses Dokument ist Bestandteil des E2E AI Lifecycle Process (Phasen 2–4). Änderungen an der Rampe, den Anti-Gaming-Regeln oder der Verzahnung mit dem Kill-Trigger bedürfen der Freigabe durch das AI Portfolio Board.