| MINIMAL-TELEMETRIE-STANDARD Verbindlicher Go-Live-Standard · E2E AI Lifecycle Process · Phase 2/3 | VERBINDLICHKEIT Go-Live-Gate |
| --- | --- |

Geltungsbereich: Jede produktive KI-Lösung muss diesen Standard vor Go-Live nachweislich erfüllen (Abnahme durch CoE AI, Abschnitt 6). Der Standard definiert das Datenmodell (was gemessen wird), nicht die Technologie (womit) – die Implementierung folgt einem der drei Zulieferwege in Abschnitt 3. Lösungen mit Vollkosten < 20 k€ p.a. müssen mindestens E1 und E2 sowie das Kosten-Tagging erfüllen.

1 Die fünf Pflicht-Events — einheitliches Schema für alle Lösungen, unabhängig vom Stack

Stammfelder (in jedem Event): solution_id (= Use-Case-ID aus dem AI-Use-Case-Inventar – verbindet Telemetrie, Kosten und Business Case) · timestamp (UTC) · user_hash (pseudonymisiert, Abschnitt 2) · environment (prod/test) · app_version

| Event | Ausgelöst wenn … | Ereignisspezifische Felder | Liefert Kennzahl |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 usage_session | Nutzer startet eine aktive Sitzung in der Lösung | session_id | WAU / MAU · Adoption-Quote |
| E2 task_completed | ein KI-unterstützter Vorgang wird abgeschlossen | vorgang_id · task_type · duration_ms | Vorgänge · Nutzungstiefe · Ist-Dauer (V1) |
| E3 output_generated | die KI erzeugt ein Ergebnis | output_id · vorgang_id · model_version · units | Kosten pro Vorgang · Drift-Bezug |
| E4 output_decision | Nutzer übernimmt, ändert oder verwirft den Output | output_id · decision ∈ {accepted, modified, rejected} | Annahmequote (Multiplikator in V1) |
| E5 error | technischer oder fachlicher Fehler tritt auf | error_class · severity | Fehlerrate · SLA-Überwachung |

Ausnahme-Regel: Ist ein Event technisch nicht abbildbar (typisch: E4 bei SaaS ohne API), wird der Ersatzmechanismus – Quartals-Stichprobe mit n ≥ 30 – im Value Tracking Plan der Lösung schriftlich fixiert. Stillschweigender Verzicht ist unzulässig; fehlende Werte gelten im Value Review als 0.

2 Datenschutz-Bauvorschriften — Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem IT-Ausschuss (Betriebsrat)

| Regel | Verbindliche Ausgestaltung |
| --- | --- |
| Pseudonymisierung | user_hash wird salted erzeugt; der Salt liegt ausschließlich bei der zentralen IT. Fachbereiche und Solution Owner können Hashes nicht auf Personen zurückführen. |
| k-Anonymität ≥ 5 | Dashboards und Reports zeigen keine Kennzahl an, hinter der weniger als fünf Nutzer stehen. Kleinere Nutzergruppen werden nur auf Lösungsebene aggregiert ausgewiesen. |
| Zweckbindung | Auswertung ausschließlich für Value Review (Phase 4) und technischen Betrieb (Phase 3). Individuelle Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ist ausgeschlossen und wird in der IT-Ausschuss-Vereinbarung explizit zugesichert. |
| Löschfristen | Rohevents: 24 Monate. Aggregierte Quartalskennzahlen: unbegrenzt (kein Personenbezug). Bei Decommissioning gilt der Löschplan aus Phase 5. |
| Rahmenvereinbarung | Das Event-Schema wird einmalig als Rahmenvereinbarung mit dem IT-Ausschuss abgestimmt. Neue Lösungen melden nur noch die Konformität bzw. begründete Abweichungen an – keine Einzelverhandlung der Telemetrie pro Projekt. |

3 Drei Zulieferwege in den zentralen Telemetrie-Store — ein Datenmodell – Implementierung je nach Stack

| Stack | Event-Zulieferung | Kosten-Zulieferung |
| --- | --- | --- |
| Cloud-Eigenbau (Azure o. ä.) | direkte Instrumentierung der Anwendung (z. B. Application Insights / Log Analytics), Export in den zentralen Store | Cloud Cost Management über Pflicht-Tags (Abschnitt 4), tagesaktuell |
| M365 Copilot / SaaS | Admin-/Usage-Reports bzw. Graph API, Konnektor mappt auf E1/E2; E4 i. d. R. per Stichprobe (Ausnahme-Regel) | Lizenzgruppen je Lösung: zugewiesene Seats × Lizenzpreis, monatlich |
| On-Prem-Eigenbetrieb | Standard-Logging-Schema der Anwendung, Batch-Export (mind. täglich) in den zentralen Store | Umlageschlüssel lt. IT-Kostenmodell, quartalsweise |

Zentraler Telemetrie-Store: Alle drei Wege münden in einen zentralen Store (Data-&-AI-Verantwortung). Das ROI-Dashboard liest ausschließlich von dort und befüllt die Value One-Pager automatisch vor. Es gibt keine lösungsindividuellen Schatten-Dashboards als Grundlage für Value Reviews.

4 Kosten-Tagging-Schema — Voraussetzung für automatisierte TCO-Befüllung

| Pflicht-Tag | Inhalt | Durchsetzung |
| --- | --- | --- |
| usecase-id | Use-Case-ID aus dem AI-Use-Case-Inventar | Deployment-Policy: Ressourcen ohne Pflicht-Tags werden nicht provisioniert |
| costcenter | verrechnete Kostenstelle der zahlenden Business Unit | monatlicher Untagged-Report an CoE AI für Bestandsressourcen |
| environment | prod / test / dev – nur prod fließt in den TCO des Value Reviews | Policy-Prüfung bei Deployment |
| component | Komponente (Inferenz, Storage, Orchestrierung …) für Kostenanalyse S2 | Policy-Prüfung bei Deployment |

5 Eskalationsschwellen im Betrieb — automatische Auslösung – niemand muss Dashboards anstarren

| # | Schwelle | Auslöser | Pflicht-Aktion | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Inferenzkosten-Tagesspike > 300 % des gleitenden Ø | sofort | Sofort-Alert; Ursachenanalyse binnen 48 h (Fehlkonfiguration, Kostenexplosion, Missbrauch) | Run-Team |
| S2 | Kosten pro Vorgang > 150 % des TCO-Plans | 2 Monate in Folge | Pflicht-Review mit CoE AI: Modellwahl, Caching, Prompt-Optimierung | Product Owner |
| S3 | WAU-Rückgang > 30 % | 2 Monate in Folge | Adoption-Review; Maßnahmenplan vor dem nächsten Value Review | AI Solution Owner |
| S4 | Annahmequote < 50 % | 1 Quartal | Qualitäts- und Drift-Analyse mit Output-Stichprobe | AI Solution Owner + Product Owner |
| S5 | Verfügbarkeit unter SLA | 2 Monate in Folge | Maßnahmenplan Run-Team; Bericht an das AI Portfolio Board | Product Owner |
| S6 | Telemetrie-Ausfall > 4 Wochen | ab Woche 5 | Lösung gilt als „nicht messbar“ – das laufende Quartal wird im Value Review rot gewertet | Product Owner |

Selbstschutz des Systems (S6): Ohne die Nicht-messbar-Regel wäre der bequemste Weg zu einer grünen Ampel, die Messung „kaputtgehen“ zu lassen. Ein Telemetrie-Ausfall ist deshalb nie neutral – er wirkt wie ein rotes Quartal und zählt für den Kill-Trigger.

6 Telemetrie-Abnahme vor Go-Live (Gate) — Abnahme durch CoE AI · ohne Abnahme kein Go-Live

| # | Prüfpunkt | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alle fünf Pflicht-Events (bzw. E1/E2 im Light-Fall) fließen nachweislich in den zentralen Telemetrie-Store | Testdaten im Store sichtbar |
| 2 | ROI-Dashboard zeigt die Lösung mit korrekten Testwerten (Nutzung, Vorgänge, Annahmequote) | Dashboard-Screenshot |
| 3 | Kosten-Tagging aktiv (Cloud) bzw. Lizenzgruppe eingerichtet (SaaS) bzw. Umlageschlüssel hinterlegt (On-Prem) | Kostenreport-Probelauf |
| 4 | Datenschutz-Konformität der Telemetrie: Rahmenvereinbarung anwendbar oder Einzelfreigabe des IT-Ausschusses liegt vor | Konformitätserklärung |
| 5 | Ersatzmechanismen für nicht abbildbare Events sind im Value Tracking Plan dokumentiert | Value Tracking Plan |
| 6 | Eskalationsschwellen S1–S6 sind mit Alert-Empfängern (Run-Team, Solution Owner) konfiguriert | Alert-Testlauf |

Änderungsstand: Dieses Dokument ist Bestandteil des E2E AI Lifecycle Process (Phasen 2 und 3). Änderungen am Event-Schema oder an den Schwellen S1–S6 bedürfen der Freigabe durch das AI Portfolio Board und – bei Datenschutzbezug – der erneuten Abstimmung mit dem IT-Ausschuss.